**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГОРОД УСТЬ-КУТ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.10.2015 г. № 1440-п

**Об утверждении**

**муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного**

**движения на территории**

**Усть-Кутского муниципального**

**образования (городского поселения)**

**на 2016-2018 г.г.»**

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2018 г.г.» (Приложение №1).
2. Муниципальная программа подлежит применению на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с 01 января 2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Ленские вести» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» [www.admustkut.ru](http://www.admustkut.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

**Глава администрации муниципального**

**образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко**

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  20.10.2015 г. № 1440-п |

**Паспорт**

**Муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования**

**(городского поселения)**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016 – 2018 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016 – 2018 г.г.». |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. №1995-р об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».  Постановление Правительства РФ от 03 октября 2013г. №864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»  Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). |
| Разработчик Программы | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). |
| Исполнители программы | 1.Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);  2.МО МВД «Усть-Кутский»;  3.КМП «Автодор» УКМО (городского поселения);  4.МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения);  5.ОГБУЗ Усть-Кутская районная больница;  6.Участники дорожного движения. |
| Координатор программы | Первый заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). |
| Цели программы | 1. Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом |
| Задачи программы | 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 2. Снижение количества ДТП с участием детей. 3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 4. Повышение культуры вождения. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.  2. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.  3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2018 г. г. |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | Нет |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств по программе составит 14 190 500,00 руб., в том числе по источникам финансирования:  Средства местного бюджета в размере 14 190 500,00 руб., в том числе по годам:  2016 г. – 5 468 500,00 руб.  2017 г. – 4 961 000,00 руб.  2018 г. – 3 761 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Снижение аварийности (ДТП) на автомобильных дорогах Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).  2. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом.  3. Сокращение социального риска к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом  4. Снижение травматизма на автомобильной дороге. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач.

Проблема аварийности автотранспорта на автомобильных дорогах муниципального образовании «город Усть-Кут» приобрела особое внимание в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, встречающейся низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что наблюдается высокий уровень дорожно-транспортного травматизма и возможно имеет место тенденция к росту.

**Дорожно-транспортные происшествия на территории муниципального образования**

**«город Усть-Кут» за 2014 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Количество** |
| 1 | Всего дорожно-транспортных происшествий | 67 |
| 2 | Число погибших участников в ДТП | 11 |
| 3 | Число погибших детей в ДТП | 2 |
| 4 | Число поврежденных транспортных средств в ДТП | 83 |

К основным факторам, определяющим причины аварийности на автомобильных дорогах Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), следует отнести:

- невысокий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

- увеличение парка транспортных средств;

- недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог;

- недостаточный контроль за соблюдением транспортной дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств.

Основной работой по снижению количества дорожно-транспортных происшествий является создание условий для эффективности реализации программных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу.

Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Усть-Кут» показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016 – 2018 г.г.».

В процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

1. **Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации программы | Ед. изм. | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2014 год) | | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | |
| В результате реализации программы в целом | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | | Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). | | | | | | | |
| 1.1 | | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | |
| 1.2 | | Повышение культуры вождения | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Снижение дорожно-транспортных происшествий, ежегодно | ед./год | 67 | | 61 | 64 | 62 | 62 |  |
| 2. | | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом | | | | | | | |
| 2.1 | | Снижение количества ДТП с участием детей | | | | | | | |
| 2.2 | | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | |
| 2.2.2 | | Снижение числа погибших детей в ДТП | ед./год | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | | |

**3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, руб. | | | | | | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Цель 1: Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации | 3 года | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 1.2.2 | Приобретение и установка светофорных объектов | 1 год | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,0 | 0,00 | |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет по капитальному строительству и капитальному ремонту |
| 1.2.3 | Паспортизация автодорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) | 3 года | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 1.2.4 | Оборудование остановочных пунктов | 3 года | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения) |
| 1.2.5 | Обслуживание, установка дорожных знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и т.п. | 3 года | 6 750 000,00 | 2 250 000,0 | 2 250 000,0 | 2 250 000,0 | |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения) |
| 2 | Цель 2: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году на 5% по сравнению с 2014 годом. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1: Снижение количества ДТП с участием детей. | | | | | | | | | |
| 2.2 | Задача 2.2: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. | | | | | | | | | |
| 2.3 | Задача 2.3: Повышение культуры вождения. | | | | | | | | | |
| 2.4 | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Создание, распространение наглядных пособий для участников дорожного движения разных возрастных категорий, освещающие вопросы безопасности дорожного движения (памятки водителям, памятки детям, буклеты водителям и детям и т.п.) | 3 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 2.4.2 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к общеобразовательным организациям, светофорами Т.7 (приобретение и установка светодиодных светофоров Т7 на солнечных электростанциях) | 3 года | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,0 | | 0,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 2.4.3 | Приобретение и установка ограждений вблизи пешеходных переходов | 3 года | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения) |
| 2.4.4 | Проведение информационно – пропагандистских кампаний, использующих действенные каналы коммуникаций для повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и тяжесть их последствий | 3 года | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 2.5 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных организаций по обучению детей Правилам дорожного движения и формирования у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 3 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 2.5.2 | Приобретение и установка баннеров | 1 год | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | | 0,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |
| 2.5.3 | Совместное участие в городских мероприятиях (акциях) с ОГИБДД | 3 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | Бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» | Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка |

Общий объем финансирования из средств бюджета города на выполнение мероприятий Программы в 2016-2018 гг. составит 14 190 500,00 руб.:

- 2016 г. – 5 468 500,00 руб.;

- 2017 г. – 4 961 000,00 руб.;

- 2018 г. – 3 761 000,00 руб.

Ежегодная корректировка объемов и структуры расходов на реализацию Программы определяется бюджетом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на очередной финансовый год и плановый период реализации Программы.

**4. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией Программы в целом осуществляет Координатор – первый заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Исполнителями Программы являются Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), МО МВД России «Усть-Кутский», КМП «Автодор» УКМО (городского поселения), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения), ОГБУЗ «Усть-Кутская Районная больница», участники дорожного движения.

Разработчик Программы - комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). В случае необходимости корректировки действующей Программы (изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий и в других случаях) разработчик подготавливает и представляет на согласование в Экспертный совет проект постановления главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о внесении изменений в Программу (далее — Проект изменений). К Проекту изменений прикладывается развернутое обоснование корректировки программы.

При внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий финансовый год в части изменения объемов финансирования Программы Разработчик программы в течение семи календарных дней со дня вступления в силу решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий финансовый год представляет на согласование в Экспертный совет соответствующий Проект изменений. В течение текущего финансового года изменения в утвержденную Программу в части ее финансирования могут вносится в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию Программы в бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий финансовый год.

Решение о внесении изменений в Программу принимается главой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с учетом согласования и заключения Экспертного совета Проекта изменений и утверждается постановлением.

**5. Контроль реализации Программы и оценка её эффективности**

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Ответственность за реализацию программных мероприятий несет Разработчик программы.

Для обеспечения контроля реализации Программы:

- Разработчик программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет по финансам и налогам информацию о ходе финансирования мероприятий Программы, исполнителем которых он является, нарастающим итогом с начала года, а также иную информацию, необходимую для ведения установленной отчетности;

- Разработчик программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ее в комитет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения):

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме, установленной постановлением Главы.

- ежегодно в срок до 15 февраля – ежегодный доклад о реализации Программы и аналитическую записку о реализации Программы;

- до 1 марта года, следующего за годом окончания срока реализации Программы – итоговый доклад о реализации Программы.

Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указывается:

- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам, причины неполного освоения предусмотренных средств;

- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

- степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы, намеченных целей и задач;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;

- оценка эффективности реализации Программы;

- предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут»** | **Г.Н. Метёнкина** |